

**Memoria Sprint 3**

**Profundización en**

**Ingeniería del Software**

**Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos**

**Universidad Politécnica de Madrid**

**Boadilla del Monte - Madrid**

**2016-2017**

**Repositorio:**

[**https://github.com/Mognom/Prof.-Ing.-Software.git**](https://github.com/Mognom/Prof.-Ing.-Software.git)

**Rampérez Martín, Víctor (MUII)**

**Rodríguez Fraga, Alejandro (MUII)**

**Sergio Vicente de las Heras (MUII)**

**Gabriel García Ardiles (MUII)**

ÍNDICE

[**Requisitos especificados**](#_w3dw9myckhuj)[**3**](#_w3dw9myckhuj)

[**Qué se ha entregado**](#_x7rpu0bdwknn)[**3**](#_x7rpu0bdwknn)

[**Qué no se ha entregado y por qué**](#_mnksnmorx3hd)[**3**](#_mnksnmorx3hd)

[**Estimación/Gestión del tiempo**](#_9ztcebw9klv1)[**3**](#_9ztcebw9klv1)

[**Problemas encontrados**](#_n5f67a7oi6n0)[**4**](#_n5f67a7oi6n0)

[**Lecciones aprendidas**](#_q31fqg4vjd8v)[**4**](#_q31fqg4vjd8v)

1. Requisitos especificados

Para este último sprint, además de los requisitos correspondientes, se nos ha notificado un cambio con respecto al desarrollo de la aplicación original. Los requisitos especificados para este sprint han sido los siguientes:

* Ver perfil de un usuario (API + interfaz gráfica).
* Editar el perfil del usuario (API + interfaz gráfica).
* Poder suscribirse a los distintos eventos (API + interfaz gráfica).
* Poder escribir comentarios en los eventos (API + interfaz gráfica).
* Filtrar eventos por fecha (API + interfaz gráfica).
* Filtrar eventos por usuario de creación (API + interfaz gráfica).
* Poder enviar mensaje directos entre los usuarios\* (API + interfaz gráfica).
* Este ha sido el requisito que hace que tengamos que modificar parte del desarrollo realizado hasta ahora.

1. Qué se ha entregado

TODO

1. Qué no se ha entregado y por qué

TODO

1. Estimación/Gestión del tiempo

El reparto del trabajo ha sido el siguiente:

1. Víctor: Soporte en el desarrollo de los mensajes entre usuarios y generación de documentación (tanto de la aplicación como para entregar en la asignatura).
2. Alejandro: Desarrollo de los mensajes entre usuarios.
3. Gabriel: Vista y edición del perfil de usuarios.
4. Sergio:Suscripción a eventos, comentarios en eventos y filtrado de eventos.

A continuación se muestra una tabla con las horas ideales, horas reales y puntos de historia de usuario para este segundo sprint:

A partir de la tabla anterior se han generado las siguientes gráficas:

1. Problemas encontrados

TOO

1. Lecciones aprendidas

TODO